《臺灣客語語料庫》未來發展規劃 — 項目總覽（附檔1＋附檔2）

合計 43 項，全案估價 NT$ 40,528,000 元

| 項次 | 類別 | 項目名稱 | 來源 | 難度 | 月數 | 估價（元） | 已驗證 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 【語料檢索系統】 | 4 項 |  |  |  | NT$ 3,400,000 |  |
| 1 | 語料檢索系統 | 語意場關聯詞查詢功能 | 附1-23 | 中 | 4 | NT$ 520,000 | — |
| 2 | 語料檢索系統 | 進階查詢語法（AND/OR/NOT + N-gram Clusters） | 附1-13.3、附1-13.4 | 中 | 4.8 | NT$ 624,000 | — |
| 3 | 語料檢索系統 | 語料檢索系統強化（統計排序／外部連結／共現視覺化） | 附1-4.1、附1-4.2、附1-4.3 | 中 | 4.8 | NT$ 624,000 | ✓ |
| 4 | 語料檢索系統 | 大型文本檢索系統（Topics + Texts） | 附1-13.1、附1-13.2 | 難 | 9.6 | NT$ 1,632,000 | — |
|  |  | 小計：4 項 |  |  |  | NT$ 3,400,000 |  |
|  | 【語料視覺化】 | 1 項 |  |  |  | NT$ 390,000 |  |
| 5 | 語料視覺化 | （類）詞綴表關聯詞視覺化 | 附1-15 | 中 | 3 | NT$ 390,000 | — |
|  |  | 小計：1 項 |  |  |  | NT$ 390,000 |  |
|  | 【語料編輯系統】 | 1 項 |  |  |  | NT$ 624,000 |  |
| 6 | 語料編輯系統 | 編輯系統功能強化（漢字標音 + 內容轉文字） | 附1-14.1、附1-14.2 | 中 | 4.8 | NT$ 624,000 | — |
|  |  | 小計：1 項 |  |  |  | NT$ 624,000 |  |
|  | 【語料內容擴充】 | 1 項 |  |  |  | NT$ 520,000 |  |
| 7 | 語料內容擴充 | 專業領域客語詞彙庫（醫療／法律／行政） | 附1-6、附2-D5 | 中 | 4 | NT$ 520,000 | — |
|  |  | 小計：1 項 |  |  |  | NT$ 520,000 |  |
|  | 【例句庫功能】 | 1 項 |  |  |  | NT$ 520,000 |  |
| 8 | 例句庫功能 | 例句庫功能強化（客華對譯 + 推薦拼音 + 特色例句子庫） | 附1-16.1、附1-16.2、附1-16.3 | 中 | 4 | NT$ 520,000 | — |
|  |  | 小計：1 項 |  |  |  | NT$ 520,000 |  |
|  | 【首頁功能】 | 1 項 |  |  |  | NT$ 1,144,000 |  |
| 9 | 首頁功能 | 首頁功能全面強化（人物誌／熱門排行／每日一句／統計視覺化／多語化／方言地圖） | 附1-5.1、附1-5.2、附1-5.3、附1-5.4、附1-5.5、附1-5.6、附2-A8 | 中 | 8.8 | NT$ 1,144,000 | ✓ |
|  |  | 小計：1 項 |  |  |  | NT$ 1,144,000 |  |
|  | 【影音展示】 | 1 項 |  |  |  | NT$ 160,000 |  |
| 10 | 影音展示 | 影音展示區塊（書面朗讀 + 口語影音） | 附1-17.1、附1-17.2 | 易 | 1.6 | NT$ 160,000 | — |
|  |  | 小計：1 項 |  |  |  | NT$ 160,000 |  |
|  | 【AI 輸入辨識】 | 2 項 |  |  |  | NT$ 3,060,000 |  |
| 11 | AI 輸入辨識 | 客語文字辨識（OCR） | 附1-1 | 難 | 8 | NT$ 1,360,000 | — |
| 12 | AI 輸入辨識 | 循聲檢索助手（客語語音辨識輸入） | 附1-3、附2-A2 | 難 | 10 | NT$ 1,700,000 | — |
|  |  | 小計：2 項 |  |  |  | NT$ 3,060,000 |  |
|  | 【AI 語言分析】 | 6 項 |  |  |  | NT$ 3,230,000 |  |
| 13 | AI 語言分析 | 主題建模（Topic Modeling） | 附1-9 | 中 | 3 | NT$ 390,000 | — |
| 14 | AI 語言分析 | 文本摘要自動生成 | 附1-10 | 中 | 3 | NT$ 390,000 | — |
| 15 | AI 語言分析 | 情緒擷取與情感分析 | 附1-27 | 中 | 3 | NT$ 390,000 | — |
| 16 | AI 語言分析 | 未知詞擷取與詞性標記 | 附1-11 | 中 | 4 | NT$ 520,000 | — |
| 17 | AI 語言分析 | 語料庫驅動分析系統 | 附1-24 | 中 | 4 | NT$ 520,000 | — |
| 18 | AI 語言分析 | 客語實體辨識（NER） | 附1-8 | 難 | 6 | NT$ 1,020,000 | — |
|  |  | 小計：6 項 |  |  |  | NT$ 3,230,000 |  |
|  | 【AI 整合應用】 | 6 項 |  |  |  | NT$ 4,670,000 |  |
| 19 | AI 整合應用 | 物品圖像辨識與客語對照 | 附1-12 | 中 | 3 | NT$ 390,000 | — |
| 20 | AI 整合應用 | 檢索增強生成客語知識問答（RAG） | 附1-7、附2-B3 | 中 | 4 | NT$ 520,000 | — |
| 21 | AI 整合應用 | AI 客語智慧助手（LINE/瀏覽器擴充） | 附1-19 | 中 | 4 | NT$ 520,000 | ✓ |
| 22 | AI 整合應用 | 客語文本生成與播客腳本 | 附1-22 | 中 | 4 | NT$ 520,000 | — |
| 23 | AI 整合應用 | 3D 虛擬智能助理 | 附1-2 | 難 | 6 | NT$ 1,020,000 | ✓ |
| 24 | AI 整合應用 | 虛擬文化大使（數位人） | 附2-B6 | 難 | 10 | NT$ 1,700,000 | — |
|  |  | 小計：6 項 |  |  |  | NT$ 4,670,000 |  |
|  | 【AI 核心研發】 | 1 項 |  |  |  | NT$ 4,080,000 |  |
| 25 | AI 核心研發 | 客語大型語言模型微調（LLM） | 附1-21、附2-A3 | 難 | 24 | NT$ 4,080,000 | — |
|  |  | 小計：1 項 |  |  |  | NT$ 4,080,000 |  |
|  | 【語音 AI】 | 2 項 |  |  |  | NT$ 2,720,000 |  |
| 26 | 語音 AI | 語音研發系統（語音對齊與字幕） | 附1-20 | 難 | 6 | NT$ 1,020,000 | — |
| 27 | 語音 AI | 族群語音智慧管家（ASR+NLU） | 附2-D2 | 難 | 10 | NT$ 1,700,000 | — |
|  |  | 小計：2 項 |  |  |  | NT$ 2,720,000 |  |
|  | 【教育應用】 | 3 項 |  |  |  | NT$ 5,144,000 |  |
| 28 | 教育應用 | AI 客語家教（LearnLM） | 附1-18 | 中 | 4 | NT$ 520,000 | — |
| 29 | 教育應用 | 行動式客語學習 App（闖關機制） | 附2-B1 | 難 | 8 | NT$ 1,360,000 | — |
| 30 | 教育應用 | AI 結合教學應用推廣（雲端學堂／互動教室 IRS／語音評分／錯別字批改） | 附1-28.1、附1-28.2、附1-28.3、附1-28.4 | 難 | 19.2 | NT$ 3,264,000 | — |
|  |  | 小計：3 項 |  |  |  | NT$ 5,144,000 |  |
|  | 【教育輔助】 | 2 項 |  |  |  | NT$ 1,410,000 |  |
| 31 | 教育輔助 | AI 自動命題系統（題庫生成） | 附2-B2 | 中 | 3 | NT$ 390,000 | — |
| 32 | 教育輔助 | 客語寫作糾錯助手 | 附2-A5 | 難 | 6 | NT$ 1,020,000 | — |
|  |  | 小計：2 項 |  |  |  | NT$ 1,410,000 |  |
|  | 【互動沉浸體驗】 | 3 項 |  |  |  | NT$ 4,420,000 |  |
| 33 | 互動沉浸體驗 | AR 虛實影像結合（客語闖關互動） | 附1-25 | 難 | 8 | NT$ 1,360,000 | ✓ |
| 34 | 互動沉浸體驗 | 電子小說型互動敘事遊戲 | 附1-26.2 | 難 | 8 | NT$ 1,360,000 | — |
| 35 | 互動沉浸體驗 | 3D 客家風情館（虛擬展覽） | 附1-26.1 | 難 | 10 | NT$ 1,700,000 | — |
|  |  | 小計：3 項 |  |  |  | NT$ 4,420,000 |  |
|  | 【社群推廣】 | 2 項 |  |  |  | NT$ 806,000 |  |
| 36 | 社群推廣 | 語言標註眾包遊戲 | 附2-A9 | 中 | 3 | NT$ 390,000 | — |
| 37 | 社群推廣 | 社群共建與激勵徽章機制（例句貢獻／錯誤回報／數位徽章） | 附2-A10、附2-B8 | 中 | 3.2 | NT$ 416,000 | — |
|  |  | 小計：2 項 |  |  |  | NT$ 806,000 |  |
|  | 【文創推廣】 | 2 項 |  |  |  | NT$ 780,000 |  |
| 38 | 文創推廣 | 多模態客語文化影像生成 | 附2-A4 | 中 | 3 | NT$ 390,000 | — |
| 39 | 文創推廣 | 語詞意象創作與文創應用 | 附2-B5 | 中 | 3 | NT$ 390,000 | — |
|  |  | 小計：2 項 |  |  |  | NT$ 780,000 |  |
|  | 【社會服務】 | 1 項 |  |  |  | NT$ 1,020,000 |  |
| 40 | 社會服務 | 公共服務即時翻譯助手 | 附2-B3 | 難 | 6 | NT$ 1,020,000 | — |
|  |  | 小計：1 項 |  |  |  | NT$ 1,020,000 |  |
|  | 【數位典藏】 | 2 項 |  |  |  | NT$ 1,410,000 |  |
| 41 | 數位典藏 | 口述歷史自動索引系統 | 附2-A7 | 中 | 3 | NT$ 390,000 | — |
| 42 | 數位典藏 | 語音家譜與故事館 | 附2-B4 | 難 | 6 | NT$ 1,020,000 | — |
|  |  | 小計：2 項 |  |  |  | NT$ 1,410,000 |  |
|  | 【平台基礎設施】 | 1 項 |  |  |  | NT$ 1,020,000 |  |
| 43 | 平台基礎設施 | 開放 API 平台與開發者 SDK | 附2-A11、附2-B7 | 難 | 6 | NT$ 1,020,000 | — |
|  |  | 小計：1 項 |  |  |  | NT$ 1,020,000 |  |